# سند مادر سامانه کلینیک جوما — پیوست الف: جدول مرجع تصمیمات معماری (ADR Master Registry)

این پیوست یک مرجع مستقل است؛ در صورت تعارض ظاهری بین بخش‌های روایی سند و این جدول، **این جدول ملاک نهایی است**، چون آخرین نسخهٔ تثبیت‌شدهٔ هر تصمیم را نگه می‌دارد.

---

## الف.۱. جدول کامل تصمیمات معماری

| کد | عنوان | تصمیم نهایی | وضعیت |

|---|---|---|---|

| **ADR-001** | راهبرد کلید اصلی جداول | هر جدول دو شناسه دارد: `id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` (داخلی، فقط برای FK) و `public_id CHAR(26)` یکتا با پیشوند دوحرفی (مثل `pt_`, `ap_`) برای هر چیزی که به بیرون (URL/فرم) دیده می‌شود | قطعی |

| **ADR-002** | رمزنگاری یادداشت محرمانه | رمزنگاری سمت سرور با `AES-256-GCM`؛ کلید اصلی (`MASTER_NOTE_KEY`) خارج از دیتابیس در `includes/secrets.php`؛ کلید هر یادداشت با `hash_hkdf()` از روی Salt اختصاصی مشتق می‌شود؛ دسترسی فقط با `author_person_id`، حتی مدیر هم استثنا ندارد | قطعی |

| **ADR-003** | مسیر پروژه | بازنویسی کامل و تمیز از صفر؛ کد نسخهٔ قبلی فقط مرجع مفهومی است، هیچ فایلی مستقیم کپی نمی‌شود | قطعی |

| **ADR-004** | سلسله‌مراتب دسترسی مدیر | مدیر تمام اختیارات اداری منشی را به‌صورت وراثتی دارد (`ROLE_INHERITANCE`)؛ این وراثت هرگز به حوزهٔ دادهٔ بالینی (یادداشت، تفسیر) تسری نمی‌یابد | قطعی |

| **ADR-005** | ثبت نمرهٔ آزمون در جوما | **لغو شده.** اجرای آزمون منحصراً در `test.mirbolouki.com` است؛ جوما هیچ فرم یا ورودی دستی نمره ندارد | لغوشده |

| **ADR-006** | دریافت و انتشار اسناد سامانهٔ تست | وب‌هوک دو نوع PDF (`ASSESSMENT_RESULT`, `PRACTICE_PACKAGE`) را در `clinical_case_documents` ذخیره می‌کند؛ فقط درمانگر مسئول می‌بیند؛ انتشار برای مراجع دو مسیر مستقل دارد (مستقیم یا گزارش تألیفی) که هرکدام **جداگانه** تصمیم‌گیری و **در هر زمان بدون محدودیت** توسط درمانگر یا مدیر قابل‌لغو هستند | قطعی (نسخهٔ نهایی) |

| **ADR-007** | فرم‌های بالینی روتین + فرم‌ساز | فرم‌های روتین ثابت در کد + فرم‌ساز سفارشی فقط در اختیار مدیر؛ بدون فیلد متن‌آزاد پیش‌فرض (مگر انتخاب آگاهانهٔ نوع «متن توضیحی») | قطعی |

| **ADR-008** | فرم پذیرش اولیه و تخصیص خودکار فرم | «فرم پذیرش اولیهٔ مراجع» دقیقاً در لحظهٔ تثبیت (نه Hold) اولین نوبت مراجع تازه، خودکار به او تخصیص می‌یابد؛ مستقل از پذیرش مسئولیت درمانگر؛ هر فرم ثبت‌شده دو ستون صریح `submitted_by_person_id` و `submitted_by_role_code` دارد | قطعی |

| **ADR-009** | ساده‌سازی زنجیرهٔ پذیرش بالینی | حذف کامل `command_receipts`, `responsibility_acceptances`, `therapeutic_relationships`, `therapist_assignments`, `scopes`؛ جایگزینی با دو جدول (`admissions` + `clinical_cases`) و یک `audit_log` واحد؛ اتمیک‌بودن با تراکنش mysqli + `SELECT...FOR UPDATE`، نه جدول‌های واسط | قطعی |

| **ADR-009 (اصلاحیه)** | بایگانی/بازگشایی پرونده | ستون‌های بایگانی از `clinical_cases` حذف و به جدول مستقل `clinical_case_status_events` منتقل شد تا چرخهٔ نامحدود بایگانی↔بازگشایی با تاریخچهٔ کامل ثبت شود؛ هر دو عملیات در اختیار درمانگر مالک **و** مدیر | قطعی |

| **ADR-010** | الگوی عمومی فهرست‌های قابل‌ویرایش | یک جفت جدول عمومی (`lookup_lists` + `lookup_items`) برای تمام فهرست‌های قابل‌ویرایش (دلیل مراجعه، لغو، بایگانی، بازگشایی)؛ یک صفحهٔ مدیریتی واحد، نه صفحه به ازای هر فهرست؛ آیتم‌ها هرگز حذف فیزیکی نمی‌شوند، فقط `is_active=0` | قطعی |

| **ADR-011** | مدیریت کاربران پرسنلی توسط مدیر | ساخت کاربر با چند نقش هم‌زمان (چک‌باکس)؛ تابع `staff_account_create()` اتمیک؛ تشخیص موبایل تکراری با گزینهٔ «همان شخص / اشتباه تایپی»؛ `must_change_password=1` پیش‌فرض برای اجبار تغییر رمز در اولین ورود | قطعی |

| **ADR-012** | بازیابی رمز عبور پرسنل | از همان زیرساخت `otp_codes` استفادهٔ مجدد می‌شود؛ ورودی کاربر نام‌کاربری است، کد به موبایل ثبت‌شدهٔ همان شخص ارسال می‌شود | قطعی |

| **ADR-013** | فعال/غیرفعال‌سازی فوری کاربر | غیرفعال‌سازی باید بلافاصله اثر کند، نه فقط در ورود بعدی؛ هر صفحه با `auth_require_active_session()` وضعیت حساب را در همان درخواست بررسی می‌کند | قطعی |

| **ADR-014** | شمارهٔ موبایل به‌عنوان شناسهٔ یکپارچه‌کنندهٔ بین‌دامنه‌ای | تشخیص هویت مراجع بین جوما و `test.mirbolouki.com` منحصراً با موبایل است؛ تابع اجباری `normalize_mobile_number()` پیش از هر ذخیره/مقایسه در کل سیستم بدون استثنا اجرا می‌شود | قطعی |

| **ADR-015** | تغییر شمارهٔ موبایل مراجع توسط مدیر | فرآیند دومرحله‌ای: ثبت درخواست + دلیل توجیهی اجباری → ارسال OTP به **شمارهٔ جدید** → تأیید نهایی؛ تاریخچهٔ کامل در `person_mobile_change_log`؛ ابطال خودکار OTPهای معلق شمارهٔ قدیم؛ همگام‌سازی `login_identifier` مراجع | قطعی |

| **ADR-016** | ویرایش شمارهٔ موبایل پرسنل | ویرایش سادهٔ مستقیم در پروفایل، بدون OTP و بدون جدول تاریخچهٔ اختصاصی؛ فقط یک رکورد در `audit_log` عمومی | قطعی |

---

## الف.۲. فهرست موجودیت‌های حذف‌شده از طراحی اولیه (و دلیل حذف)

| موجودیت حذف‌شده | از کجا حذف شد | دلیل |

|---|---|---|

| `joma_command_receipts` | زنجیرهٔ پذیرش بالینی | جایگزین با `audit_log` + تراکنش PHP ساده (ADR-009) |

| `joma_responsibility_acceptances` | زنجیرهٔ پذیرش بالینی | ادغام در منطق تابع `clinical_case_open_from_admission()` |

| `joma_therapeutic_relationships` | زنجیرهٔ پذیرش بالینی | غیرضروری؛ رابطه مستقیماً در `clinical_cases.responsible_therapist_person_id` نگه داشته می‌شود |

| `joma_therapist_assignments` | زنجیرهٔ پذیرش بالینی | همان بالا |

| `joma_work_scopes` / `scopes` | کل سیستم (چندشعبه‌ای) | سامانه تک‌کلینیکی پیاده‌سازی می‌شود؛ منشأ مستقیم خطای `fk_joma_009` در نسخهٔ قبلی بود |

| `joma_memberships` | کل سیستم | وابسته به `scopes`؛ با حذف آن، دیگر لازم نیست |

| UUID باینری `BINARY(16)` به‌عنوان کلید اصلی | کل سیستم | جایگزین با `BIGINT AUTO_INCREMENT` + `public_id` (ADR-001)، به دلیل خطاپذیری بالا با mysqli روی هاست اشتراکی |

| اجرای آزمون داخل جوما | کل سیستم | آزمون‌ها منحصراً در `test.mirbolouki.com` برگزار می‌شوند (لغو ADR-005) |

| محدودیت تداخل اتاق در سطح دیتابیس | نوبت‌دهی | اتاق فقط اطلاعاتی است؛ تداخل آن فقط هشدار نرم در UI است، نه قید دیتابیسی |

| ذخیرهٔ تنظیمات در فایل JSON | تنظیمات کلینیک | نقض اصل «یک منبع حقیقت»؛ همه‌چیز در جدول `clinic_settings` و جداول اختصاصی |

---

## الف.۳. فهرست کامل جداول نهایی به تفکیک فاز (مرجع سریع)

| فاز | جداول |

|---|---|

| **۱** | `persons`, `accounts`, `role_assignments`, `otp_codes`, `lookup_lists`, `lookup_items`, `service_types`, `admissions`, `clinical_cases`, `audit_log`, `migrations` |

| **۲** | `appointment_holds`, `appointments`, `therapist_service_tariffs`, `rooms`, `therapist_absence_rules` |

| **۳** | `confidential_notes`, `clinical_case_status_events` |

| **۴** | `form_templates`, `form_fields`, `form_assignments`, `form_submissions`, `form_submission_values` |

| **۵** | `api_clients`, `clinical_case_documents`, `clinical_reports`, `report_publications`, `pending_mobile_changes`, `person_mobile_change_log`, `clinic_settings` |

جمع کل: **۲۸ جدول** در پایان فاز ۵، در برابر بیش از ۳۵ جدول و روابط مرکب نسخهٔ قبلی سامانه.

---

## الف.۴. ریسک‌های پذیرفته‌شده و مفروضات باز (برای مرور دورهٔ بعدی)

این موارد **تصمیم نیستند**، بلکه تصمیماتی هستند که آگاهانه با یک محدودیت یا فرض نامطمئن پذیرفته شده‌اند و باید در آینده بازبینی شوند.

| ریسک/فرض | منبع | وضعیت پیگیری |

|---|---|---|

| کلید رمزنگاری یادداشت‌ها روی سرور است؛ مدیر هاست از نظر تئوریک می‌تواند با دسترسی فایل‌سیستم به آن برسد | ADR-002 | پذیرفته‌شده؛ گزینهٔ ارتقا به E2EE مرورگر در آینده باز می‌ماند |

| دورهٔ ۲۴ ماههٔ پیشنهاد بایگانی، یک **حدس** است نه الزام قانونی اثبات‌شده | بخش ۴.۵ | نیازمند تأیید از نظام روان‌شناسی/مشاور حقوقی پیش از استفادهٔ واقعی |

| تغییر شمارهٔ موبایل مراجع در جوما، شمارهٔ متناظر در `test.mirbolouki.com` را خودکار به‌روزرسانی نمی‌کند | ADR-015 | وظیفهٔ عملیاتی دستی برای اپراتور؛ راه‌حل فنی در این سند تعریف نشده |

| گم‌شدن فایل `includes/secrets.php` یعنی از‌دست‌رفتن دائمی تمام یادداشت‌های محرمانه | ADR-002 | مسئولیت پشتیبان‌گیری مستقل از این فایل باید در مستندات عملیاتی تأکید شود |

| رمز عبور اولیهٔ کاربر پرسنلی فقط یک‌بار روی صفحهٔ مدیر نمایش داده می‌شود، بدون ارسال پیامکی | ADR-011 + پاسخ کاربر (گزینه الف) | انتقال امن آن از مدیر به کارمند، یک فرآیند بیرون از سیستم و متکی به مدیر است |

| هاست اشتراکی بدون Cron؛ پاکسازی Hold منقضی‌شده کاملاً تنبل (Lazy) است | بخش ۰.۴ | قابل‌قبول در مقیاس اعلام‌شدهٔ بخش ۴.۱؛ در صورت رشد شدید حجم باید بازبینی شود |

---

## الف.۵. جدول تناظر سریع «نقش ↔ دسترسی کلیدی» (خلاصهٔ نهایی ماتریس بخش ۳)

| نقش | می‌تواند | نمی‌تواند |

|---|---|---|

| **مدیر** | هر کار اداری منشی + تنظیمات، کاربران، تعرفه، فهرست‌ها، پشتیبان‌گیری، بایگانی/بازگشایی و لغو انتشار اضطراری، تغییر موبایل مراجع | دیدن محتوای یادداشت محرمانه یا اسناد آزمون، نوشتن/تفسیر بالینی |

| **منشی** | پذیرش، تقویم همه، رزرو/لغو/جابه‌جایی نوبت | دیدن یادداشت، اسناد آزمون، تنظیمات، مدیریت کاربران |

| **درمانگر** | پذیرش مسئولیت پروندهٔ ارجاع‌شده به خودش، یادداشت محرمانهٔ خودش، اسناد آزمون پروندهٔ خودش، انتشار/لغو انتشار، بایگانی/بازگشایی پروندهٔ خودش، تقویم شخصی | دیدن تقویم/پرونده/یادداشت سایر درمانگران، کار اداری منشی |

| **روان‌سنج** | (بدون صفحهٔ فعال در فاز فعلی) | هر دسترسی عملیاتی در جوما |

| **مراجع** | دیدن نوبت‌های خودش، فرم‌های خودش، گزارش‌های منتشرشدهٔ خودش | هر داده‌ای از مراجع دیگر، اسناد آزمون خام، یادداشت |

---

## الف.۶. نقشهٔ راه فازبندی (خلاصهٔ بخش ۸)

| فاز | محور اصلی | نتیجهٔ قابل‌نمایش به کلینیک |

|---|---|---|

| ۱ | هستهٔ عملیاتی | پذیرش تا تشکیل پرونده |

| ۲ | نوبت‌دهی | تقویم و رزرو واقعی |

| ۳ | پروندهٔ بالینی | یادداشت محرمانه + بایگانی/بازگشایی |

| ۴ | تعامل مراجع | پورتال و فرم‌ها |

| ۵ | یکپارچه‌سازی | وب‌هوک، گزارش، پشتیبان‌گیری، مالی |

---

سند مادر اکنون از نظر ساختاری کامل است: قیود فنی (بخش ۰)، فلسفه و دامنه (بخش ۱)، اهداف (بخش ۲)، نقش‌ها (بخش ۳)، نیازهای غیرکارکردی (بخش ۴)، مدل داده (بخش ۵)، تکمیل‌های ADR میانی (۶ تا ۱۶)، چرخه‌های کاری (بخش ۶)، کاتالوگ صفحات (بخش ۷)، نقشهٔ راه (بخش ۸)، ولیدیشن‌ها (بخش ۹) و این پیوست مرجع.

**آماده‌ام وارد مرحلهٔ اجرا شویم.** پیشنهاد من شروع فوری **مشخصات اجرایی فاز ۱** است (جدول SQL دقیق، فرم‌به‌فرم، تابع‌به‌تابع، آمادهٔ تحویل مستقیم به ایجنت کدنویس). نظر شما چیست؟